Итоги социально-экономического развития строительной отрасли
Минского района за 2018 год

Ввод жилья за счет всех источников финансирования

За 2018 год на территории Минского района введено 505,9 тыс.кв.м. или 90,3% к годовому заданию (560,0 тыс.кв.м.), в том числе:
Показатель по вводу в эксплуатацию жилых помещений для многодетных семей выполнен на 95,2%. 
[bookmark: _GoBack]Справочно:
Показатели по вводу жилищного строительства не выполнены в связи с тем, что не введены в эксплуатацию в 2018 году следующие жилые дома:
1 ЖСПК «Дружный-2011» – 10 804 кв.метров. Генеральная подрядная строительная организация ОАО «Солигорский домостроительный комбинат». В связи с изменениями проектно-сметной документации и прохождением повторной экспертизы нормативный срок строительства увеличился. Срок ввода в эксплуатацию – 2019 год;
2. ЖСПК «Копище-2016» – 33 290 кв.метров, в котором строятся 16 многодетных семей. Генеральной подрядной строительной организацией УП «Минскоблсельстрой» строительство инженерно-транспортной инфраструктуры осуществлялось с постоянным отставанием от графика производства работ. Также заказчиком ГП «УКС Минского района» несвоевременно была передана председателю ЖСПК «Копище- 2016» в установленном порядке необходимая исполнительная документация для регистрации дома в РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».
3. ЖСПК «Аэродром», 1-я очередь – 16 866 кв.метров, в котором строятся 10 многодетных семей. Отсутствие своевременного финансирования по инженерно-транспортной инфраструктуре и ЖСПК «Аэродром», 2-я очередь – 9 790 кв.метров, в котором строятся 22 многодетные семьи. Отсутствие своевременного финансирования по инженерно-транспортной инфраструктуре.
Прогноз на 2019 год по вводу жилья 629,5 тыс.кв.м. в том числе:
- многоквартирка – 250,0 тыс.м.кв. (ЖСПК «Спасатель-2008», ЖСПК «Сеница-2011», ЖСПК «Дружный-2011», ЖСПК «Уланстрой», Многоквартирные жилые дома в аг.Новоселье, ЖСПК «Аэродром I оч», ЖСПК «Аэродром II оч» и др.);
- индивидуальное жилищное строительство – 379,5 тыс.кв.м.;
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Строительно-монтажные работы, объем подрядных работ по виду деятельности «Строительство» по Минскому району
Объем строительно-монтажных работ за 2018 года составил 1 003,9 млн. рублей или 106,0% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2017 года при задании 104,7%. 
Справочно: ОАО «Белгипс» строительство завода по производству гипсокартона в аг.Гатово Минского района, СП ЗАО «Юнисон» строительство объектов в д.Обчак Минского района для производства и хранения автомобилей, УП «Моторлэнд» строительство многофункционального комплекса в д.Малиновка Минского района.
За 2018 год объем подрядных работ по виду деятельности «Строительство» составил 363,3 млн.рублей или 109,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2017 года.

Ввод социально-значимых объектов
В 2018 году на территории Минского района введено 
в эксплуатацию учреждение дошкольного образования в д. Копище 
на 150 мест (заказчик по строительству ООО «Астодевелопмент»), а так же введено в эксплуатацию учреждение образования «Средняя школа в д.Лесковка» на 720 мест (заказчик по строительству КУП «УКС Миноблисполкома»).



Освоение денежных средств по строительству объектов
инженерно-транспортной инфраструктуры
В соответствии с решением Минского облисполкома от 1 марта 2018 г. № 172 «О распределении в 2018 году средств на финансирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры по Минской области» на финансирование строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки, включая районы (кварталы) индивидуальной жилой застройки, расположенных на территории Минского района, в 2018 году за счет средств бюджета выделено 14 193,5 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств составило 97% или 13 756,9 тыс. рублей. 
Неосвоение сложилось из-за не исполненных договорных обязательств, зарегистрированных в органах государственного казначейства, подрядными организациями (как проектными, так и строительными). 
Инвестиционной программой Минского района на 2019 год утвержденной решением Минского районного Совета депутатов от 14 февраля 2019 года №82 на финансирование объектов проектирования, строительства, реконструкции и модернизации на территории Минского района, за счет средств  районного бюджета выделено 4 491,7 тыс. рублей.

Финансирование строительства и проектирования
социально-значимых объектов
За счет средств районного бюджета на финансирование строительства, проектирования, реконструкции и капитальные ремонты (районная инвестиционная программа) на 2018 год заказчикам 
ГП «УКС Минского района» и КУП «УКС Миноблисполкома» выделено 5 746,6 тыс. рублей, которые освоены на 96,7% или 5 559,1 тыс.рублей.
За счет средств областного бюджета (областная инвестиционная программа) на 2018 год выделено 1 947,1 тыс. рублей, которые освоены на 89,8% или 1 748,7 тыс. рублей.

План мероприятий по комплексному благоустройству аг.Колодищи
Минского района на 2017 – 2019 гг.
В рамках реализации «План мероприятий по комплексному благоустройству аг.Колодищи Минского района на 2017-2019 годы»  в 2018 году организациями Минского района выполнялись работы по проектированию и строительству инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов социально-культурного и бытового назначения, а также выполнялись работы 
по благоустройству агрогородка. На эти цели было израсходовано
3,5 млн. рублей бюджетных средств.


